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第1章 [bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc294794565][bookmark: _Toc318932192][bookmark: _Toc335435259] 竞争性磋商公告
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]【平公资采20261050号】郏县冢头镇七孔桥灾后加固修缮项目竞争性磋商公告
项目概况
郏县冢头镇七孔桥灾后加固修缮项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源电子交易系统获取招标文件，并于2026年11月2日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]1、采购编号：郏采磋商-2026-61
2、项目名称：郏县冢头镇七孔桥灾后加固修缮项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：3755309.02元
最高限价：3755309.02元
	序号
	包号
	包名称
	包预算
（元）
	包最高限价
（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采20261050号-1
	郏县冢头镇七孔桥灾后加固修缮项目
	3755309.02
	3755309.02
	是
	3755309.02


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）项目概况及标段划分：桥梁为灾后加固修缮项目，在保留原貌基础上对水毁桥梁按照原拱桥外观形式加固修缮，恢复历史风貌。修复后桥梁全长50米，全宽6米。桥梁上部结构为实腹式石砌七联拱，桥跨布置为7X3.6米，拱圈厚度0.3米，单孔净跨径3.6米，矢高2.4米，矢跨比2/3.拱上高度0.9米。下部结构为石砌实体墩台。桥面铺装为钢筋混凝土现浇层+红条石铺砌，护栏采用石刻造型栏杆。桥梁两端设置引线顺接现状道路，路面结构同桥面铺装。本项目共分为一个标段。
（2）采购范围：本项目采用设计施工总承包模式，（包括项目概况中的全部内容）详勘、施工图设计、预算编制及后续服务等；施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收、后期养护及缺陷责任期阶段的所有施工；
（3）工期要求：5个月（含勘察设计周期）。
（4）资金来源：财政资金，已落实。
（5）质量要求：设计要求符合国家、地方现行设计标准并保证通过审批；施工要求达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准。
6、合同履行期限：5个月（含勘察设计周期）。
7、本项目是否接受联合体投标：是。
8、是否接受进口产品：否。
9、是否面向中小企业：是
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号规定本项目专门面向中小企业采购，符合条件的投标人应按文件要求提供相应声明函。
3、本项目的特定资格要求
3.1、具有独立法人资格，须持有有效的营业执照（也可提供电子营业执照，如为联合体投标，则联合体成员均需提供）； 
3.2、①勘察资质：须具有行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级或以上资质；②设计资质：须具有行政主管部门颁发的公路行业（公路）专业乙级、建筑行业（建筑工程）乙级资质或以上资质；③施工资质：建设行政主管部门颁发的古建筑工程专业承包二级或以上资质，且具有有效的安全生产许可证（若为联合体投标，联合体成员根据各自分工满足相应的资质即可）；
注：供应商可同时具备上述施工与设计资质要求，或组成联合体投标。
3.3拟派设计负责人具有相关专业中级或以上职称；勘察负责人具有注册土木工程师（岩土）执业资格。
3.4拟派项目经理具备建筑二级注册建造师电子注册证书同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。（提供无在建承诺书，格式自拟）；
3.5、拟派项目施工技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称证书。
注：投标人拟派本项目的设计负责人、勘察负责人、项目经理、施工技术负责人须为本单位的正式员工（提供投标人在当地社保部门为其缴纳的养老保险证明）。

3.6、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标(提供承诺书,格式自拟)；
3.7、为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，供应商只需在资格审查满足相应条件的书面承诺书（格式详见后附件：政府采购供应商信用承诺书），不再需要提供以下证明材料：
（1）具有良好的商业信誉的证明材料；
（2）符合国家相关规定的财务状况报告；
（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
注：按照财库【2016】125号文，采购人、代理机构在开标时通过“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询供应商信用情况，如有不良情况，按无效标处理。 
3.8、本次招标接受联合体投标。
（1）联合体所有成员数量不超过2个，联合体各方必须签订联合体协议书，联合体牵头人为设计单位；
（2）投标过程中除联合体协议书由各方签字盖章外，投标报名及文件下载、投标文件制作、投标文件签字盖章等均由联合体牵头人办理，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独参与该项目投标，也不得组成新的联合体参与该项目的投标；
3.9、资格审查方式：资格后审。
注：如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1、时间：2026年10月23日至2026年11月01日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间。） 
2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）。
3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http:///ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登 录”入口进入交易系统下载招标文件。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、 售价：0 元
5、 四、响应文件提交
1.时间：2026年11月2日9时30分（北京时间）
2.地点：在投标截止时间前通过平顶山市公共资源交易中心系统指定位置加密上传。逾期上传的或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、响应文件开启
1.时间：2026年11月2日9时30分（北京时间）
2.地点：在投标截止时间前通过平顶山市公共资源交易中心系统
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》《郏县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布。公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜：
1、逾期上传的投标文件，招标人不予受理。
2、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向招标人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章由法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。
4、我单位（招标人)严格按照平财购【2021】46号文要求的时限发布中标（成交)结果公告，发出中标（成交)通知书，签订采购合同，上传采购合同。
5、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；
6、供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向有关部门反映核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一年至三年内禁止参加政府采购活动并予通报等相关处罚。
7、监督部门：郏县财政局
联系电话：0375-5152805
注：本项目全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息
名  称：郏县冢头镇人民政府
地  址：河南省郏县冢头镇东街
联系人：李先生
联系方式：17530887876
2.采购代理机构信息
名称：河南中旷工程管理有限公司  
地址：平顶山市湛河区诚朴路与湛南路东800米秀水名居小区
联系人：张先生
联系方式：15637555776
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
联系方式：15637555776


温馨提示
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。
2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。
3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1交易主体登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。
4.2供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
“不见面”开标注意事项：
1、招标人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
2、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
3、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
4、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
6、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。








[bookmark: _Toc29876]




[bookmark: _Toc8039]

第二章 供应商须知
一．供应商须知前附表
	序号
	内  容
	说明与要求

	1.1
	采购人
	名  称：郏县冢头镇人民政府
地  址：河南省郏县冢头镇东街
联 系人：李先生
联系方式：17530887876

	1.2
	采购代理机构
	名称：河南中旷工程管理有限公司  
地址：平顶山市湛河区诚朴路与湛南路东800米秀水名居小区
联系人：张先生
联系方式：15637555776

	1.3
	项目名称
	郏县冢头镇七孔桥灾后加固修缮项目

	1.4
	采购方式
	竞争性磋商

	1.5
	采购预算价
	采购预算价：3755309.02元
最高限价：勘察设计费招标控制价：110000.00元
施工招标控制价3645309.02元

	1.6
	采购范围
	本项目采用设计施工总承包模式，（包括项目概况中的全部内容）详勘、施工图设计、预算编制及后续服务等；施工准备阶段、施工阶段、交竣工验收、后期养护及缺陷责任期阶段的所有施工；

	1.7
	工期
	5个月（含勘察、设计周期）

	1.8
	质量要求
	设计要求符合国家、地方现行设计标准并保证通过审批；施工要求达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准。

	1.9
	供应商资质条件及能力要求
	详见磋商公告“二、申请人资格要求”

	1.10
	缺陷责任期
	两年（缺陷责任期的起算时间： 自竣工验收合格并按通用合同条款规定程序颁发工程接收证书之日起算。）

	1.11
	是否接受联合体
	□ 不接受
☑ 接受，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不超过2个，联合体各方必须签订联合体协议书，联合体牵头人为设计单位；
（2）投标过程中除联合体协议书由各方签字盖章外，投标报名及文件下载、投标文件制作、投标文件签字盖章等均由联合体牵头人办理，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独参与该项目投标，也不得组成新的联合体参与该项目的投标；
（4）联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

	1.12
	现场踏勘
	自行踏勘

	1.13
	分包
	☑不允许
□允许

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分

	2.2
	供应商提出问题的截止时间
	公告发布之日起5个工作日内

	2.3
	采购人澄清磋商文件的截止时间
	递交响应文件截止之日5天前

	2.4
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.5
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	3.1
	构成响应文件的其他材料
	供应商认为需要提交的其他证明材料

	3.2
	磋商有效期
	60日历天（响应文件截止之日起）

	3.3
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	3.4
	电子响应文件签字盖章要求
	（1）所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商的 CA 印章。
（2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。

	3.5
	响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份（在系统指定位置上传）

	4.1
	响应文件的递交地点
	时间：同响应文件递交截止时间
地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	5.1
	提交响应文件截止时间
	2026年11月2 日9点30分（北京时间）

	5.2
	磋商时间和地点
	磋商时间：同响应文件提交截止时间
磋商地点：同响应文件递交地点

	6
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。
（上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。）

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否；推荐的成交候选人数：3名

	7.2
	履约保证金
	无

	7.3
	所属行业
	建筑业

	8
	其他补充内容
	标书雷同性分析：文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。

	8.1
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、竞争性磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	[bookmark: _Toc335435260]
8.2
	
招标代理服务费
	招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构一次性交纳。 (招标代理服务费计算方式参照豫招协[2023]002号文计取)

	一、工程预、结算编制依据
1.《公路工程标准施工招标文件-第八章工程量清单计量规则》（2018版）；
2.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
3.《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；
4.《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
5.《公路工程建设项目竣工决算编制办法》（JTG 3850—2026）；
6.材料价格：参考《平顶山工程造价》平顶山市区同时期信息价，信息价不足部分参照郑州市区及周边市区信息价、专业测定价以及市场询价等。
二、工程竣工结算
（1）在工程竣工验收的同时，中标人须提供竣工结算报告和完整的工程验收资料，竣工结算报告包括结算书、设计变更单、现场签证单、技术核定单、赔偿等，并按时间顺序或编号装订成册。结算资料为工程竣工结算的全部内容。施工期间发生变更、签证、材料价差增减、技术核定单、联系函、赔偿等，由招标人委托的第三方机构审核无异议后作为最终竣工结算造价。
三、合同实质性要求
1.勘察、设计部分
1.1中标人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的勘察、设计要求，进行工程勘察、设计，按投报的勘察、设计期限完成勘察及施工图设计以等相关优化、协助审批等工作，提交质量合格的勘察、设计资料，并对其负责。向发包人提供完整勘察资料、施工图纸设计以及相关优化、协助审批等工作资料，数量满足工程管理需要。
1.2中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
2.施工部分   
2.1施工中，若因中标人原因造成工程质量未达到投标文件中所报质量等级，中标人应无条件返修并承担由此给招标人造成的一切损失及赔偿费用。在招标人所限定的时间内，中标人不能按要求整改的，招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。
2.2投标人一旦中标，应保证按招标人的要求，迅速进场组织施工，且必须服从招标人的统一指挥与协调管理。配合协调地方关系，由此产生的一切费用由中标人自行承担。
2.3施工过程中，中标人如不按合同、投标文件中承诺和招标文件规定的条件履行，招标人有权按违约处理，并要求赔偿损失直至解除合同。
2.4招标人有权对中标候选人进行实地考察。投标人必须对所提供资料的真实性负责，被推荐为中标候选人后，若经招标人考察证实其在投标时提供虚假证明材料骗取中标的，经向建设行政主管部门备案核实后，除取消其中标资格外，还应赔偿由此给招标人造成的损失，涉及违法犯罪的将建议司法部门依法追究其法律责任。
2.5中标人在投标阶段或施工过程中出现安全、质量事故，拖欠农民工工资现象或有不良行为记录，招标人有权取消其中标资格、解除施工合同，中标人赔偿由此给招标人造成的损失。
2.6中标人在投标文件中拟派的项目经理等主要管理人员在施工过程中未经招标人同意不得更换，否则招标人有权终止承包合同，并追究由此引起的一切责任。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。
2.7中标人在投标文件中投报的项目负责人及技术负责人、项目组成人员在施工过程中不经招标人同意不得更换，更换必须依据符合相关规定。
2.8中标人应承诺服从招标人的统筹调度及各项管理规定，配合各责任主体职责范围内的工作，服从招标人的现场管理工作及管理制度，如出现不服从管理情况每次向招标人支付违约金2500元。
2.9由中标人采购的所有材料，在采购前必须先报样品，经招标人及监理单位认可后，方可进行批量采购，中标人所有采购的用于项目施工的材料，必须按规定进行自行检验、检测，费用由中标人负责，需要委托的检测报告根据政府或职能部门现行文件执行，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程施工需要。
2.10中标人必须承担承包责任，不得转包工程；若发现中标人转包工程，即为中标人违约，招标人有权终止合同，另选施工队伍。中标人承担由此造成一切损失。履约保证金不予退还。
2.11中标人对其非主体、非关键专业工程进行分包、劳务承包的，分包单位、劳务承包单位应具有承担相应分包专业工程所要求的资质和能力。分包、劳务承包工作实施前，投标人将其选择的分包单位、劳务承包单位的资质、专业能力等相关资料报监理人及招标人，取得监理人及招标人同意后方可实施。
2.12由中标人方采购的主要设备、主要材料、暂估价的选用及价格，购置前必须得到招标人和监理方的认可，其材料（设备）质量标准不低于招标人所要求的质量标准，否则，招标人有权要求已进设备退场，且每次向招标人支付 5万元的违约金。招标人和监理工程师对材料质量的认可并不意味着中标人对其所购材料的质量免除责任。购置的设备在使用前须按规定检验，检验、试验费用由中标人负责，并提供合格证、复试报告，其规格、标准、质量须符合设计要求并能满足工程需要，质量责任由中标人承担。招标人对附件内需认价的材料，应当合理安排报审及认价时间，若因此造成工期延误，产生的一切费用由中标人自行承担。
2.13中标人在施工过程中必须采取必要的安全文明施工措施，创建安全文明施工工地，现场管理等。因中标人措施不当出现安全事故由中标人承担全部责任。
2.14施工过程所需的证件（除招标人应办理的证件外）由投标方自行办理。如发生扰民等情况，承包方自行妥善处理；
2.15因重污染天气管控停工及其他政府管控影响总进度，中标人应科学合理组织施工，自行考虑工期安排。若因此延误工期产生的所有费用按照河南省住房和城乡建设厅文件豫建行规（2020）3号关于重污染天气管控停工期间有关计价事项的通知执行。投标人进场后，须保证工程施工的连续性；除发生不可抗力因素外，不能因任何原因造成工程停工或窝工，并保证按投报的工期如期完工。
2.16水电等费用如中标人开立账户，则水电费自行承担。如由招标人开立账户，产生的水电费在工程款中相应扣除。
2.17施工过程中由监理及招标人开出的罚款，中标人必须在三日内缴纳完成，中标人未在三日内缴纳完成的招标人有权在当期工程款中双倍扣除。
2.18在施工过程中中标人应在保质保量的情况下严格把控勘察、设计及施工各个环节，保证工程结算总费用不得超出项目预算金额(除招标人原因增加工程量及额外工程)，如有超出部分招标人不予支付。
3.工程款的支付方式
勘察设计费用支付方式：施工图交付至业主后一次性支付。
施工工程进度款支付方式：施工承包合同签订后，预付估算价款的20%为工程预付款。工程预付款从工程进度款中分次扣回。每月25日前承包人向发包人报送已完工程量报表，经发包人、总监理工程师确认后，按实际完成量的80%付款。工程竣工验收合格付至工程总造价的90%，结算完毕后付至结算价的97%；余3%作为质量保修金，待缺陷责任期满经发包方和监理方验收后无质量问题且达到承包人承诺的质量等级后一个月内一次性无息付清。
4.根据平顶山市劳动和社会保障局、平顶山市建设委员会平劳社监察(2004)1 号文件规定，在投标文件中必须对不拖欠农民工工资做出承诺，否则在评标时将实行“一票否决”，视为无效标。
注：以上条款，投标人应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求 ，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会以实质上未响应招标人要求按否决其投标。
七、未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
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	政采领域优化营商环境相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：
按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号），落实四个“一日办”精神：
（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；
（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；
（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；
（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。
注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
三、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制
造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
六、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。
七、四方信用评价
平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。
1.采购人评价指标
评价主体:中标、成交供应商。
评价节点:合同履约完成后。
2.对中标、成交供应商评价指标
评价主体为:采购人。
评价节点:合同履约完成后。
3.评审专家评价指标
评价主体为:采购人、代理机构。
评价节点:项目评审结束后。
4.代理机构评价指标
评价主体为:采购人、评审专家、供应商。
评价节点:项目评审结束后。
注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠政策。本项目所属行业为建筑业。

	合同签订：按《关于在工程建设、政府采购领域全面实施合同在线签订的通知》（平公管办【2022】8号）文件要求，实施在线签订合同。

	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库 根据上述要求计算得出的价格仅限于评[2014]68 号）的要求，财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库）[2017]141号规定。中小企业需提供《中小企业声明函》，否则不予认可。残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
投标时使用，对成交价格没有任何影响。投标人若不符合上述规定的或不能提供有效的证明资料，评标委员会将按照评标方法及标准中规定的方式计算。同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
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[bookmark: _Toc782]1. 总则

1.1 适用范围
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。
1.2 招标项目说明
1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。
1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。
1.2.4本项目采购方式：见供应商须知前附表。
1.2.5本项目采购预算价：见供应商须知前附表。
1.3 定义及解释
1.3.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
1.3.2采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。
1.3.3服务：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的服务以及其他类似的义务等。
1.3.4供应商：供应商是响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织。
1.3.5响应文件：指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。
1.3.6磋商小组：依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。
1.3.7偏离：响应文件的响应相对于竞争性磋商文件要求的偏差，该偏差优于竞争性磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。
1.3.8“ 日期 ”或“天 ”：指 日历天。
1.3.9合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。
1.3.10竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对竞争性磋商文件内容的理解和解释。
1.4 采购范围、交货及安装时间及交货地点和质量要求
1.4.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。
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1.4.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。
1.4.3本项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.5 供应商资质条件和能力
1.5.1投标供应商资格要求：
详见投标供应商须知前附表。
1.5.2合格的投标供应商不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标供应商如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。
1.5.3 投标供应商不得存在下列情形：
（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
（2）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；
（3）与本采购项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；
（4）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
（5）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（7）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；
（8）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5.4是否接受联合体：见供应商须知前附表。
1.6 费用承担
供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
1.7 保密
参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
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1.8 语言文字
除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10 现场踏勘： 自行踏勘，与之相关的费用，供应商自行承担。
1.11分包
是否允许分包：见供应商须知前附表
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2.竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成
本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评标办法（综合评分法）；
（4）政府采购合同；
（5）工程量清单；
（6）初步设计
（7）发包人技术标准和要求
（8）响应文件格式；
根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
2.2 竞争性磋商文件的澄清和修改
2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。
2.2.2 竞争性磋商文件的澄清或修改将在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间5天前以书面形式通知到各潜在投标供应商，但不指明澄清或修改问题的来源。如果澄清或修改的内容可能影响响应文件编制且发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天，相应延长投标截止时间。
2.2.3供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
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3. 响应文件

3.1 响应文件的组成
响应文件应包括下列内容：详见第六章“响应文件格式 ”
3.2 磋商报价
3.2.1本项目的磋商报价应按照竞争性磋商文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货期间各类材料、人工市场风险和国家政策性调整等风险系数，由各响应人根据自身情况，在合理范围内， 自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本，分二次报价：第一次报价必须按照竞争性磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报，第二次报价（不得高于第一次报价）即为最终报价。
3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其它要素，考虑供货期间的价格风险因素。
3.2.3 响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.2.4供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商委员会应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3 磋商有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。
3.4 磋商保证金：无。
3.5资格审查资料
按照第二章供应商须知表“供应商须知前附表 ”1.9要求，提供其他相关材料。
3.6 备选方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。
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3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式 ”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期要求、磋商有效期、质量要求、采购范围作出响应。
3.7.3 响应文件应使用平顶山市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。）供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。
3.7.4 响应文件份数见供应商须知前附表。
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4. 磋商

4.1响应文件的签署及规定
4.1.1 网上上传的电子响应文件应使用供应商数字证书认证并加密。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 电子响应文件的递交
各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件到系统的指定位置。上传的电子响应文件应使用供应商 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功 ”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在第一章“竞争性磋商公告 ”规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应文件，最终响应文件以响应文件提交截止时间前完成上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统最后一份响应文件为准。
4.3.2 修改的响应文件应按照本章第 3.7 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。
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5.磋商开始

5.1 磋商时间和地点
5.1.1 采购人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。
5.1.2 本 项 目 采 用 “ 不 见 面 开 标 ” 交 易 方 式 ， 不 见 面 开 标 大厅 ，供应商无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现 场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
供应商应当在响应文件提交截止时间前，使用供应商 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并 准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。供应商需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当供应商过多时，解密时间可以适当延长）。在响应文 件解密过程中，因供应商原因（如供应商准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回响应文件。
不见面开标服务的具体事宜，请查阅平顶山市公共资源交易中心网站首页—下载中心
—平顶山市不见面 开标大厅系统操作手册 。
开标过程中，供应商如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。
5.2 磋商程序
5.2.1磋商小组对竞争性磋商文件进行熟悉确认。
5.2.2磋商小组推选组长，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。
5.2.3资格评审审查：采购人依据竞争性磋商文件规定，对供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
5.2.4符合性评审审查：磋商开始后，磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对通过资格评审的供应商进行审查，以确定磋商供应商是否具备参与磋商的资格。
5.2.5磋商小组对通过资格性和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各竞标人磋商的具体内容。
5.2.6磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是竞
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争性磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按废标处理。
5.2.7磋商小组对符合招标需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格评审及符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。
5.2.8经磋商确定最终招标需求，由磋商小组采用综合评分法对通过初步评审的供应商的响应文件进行综合评分。
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6. 磋商小组

6.1磋商小组
磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.2 磋商原则
磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 磋商
磋商小组按照第三章“评审办法 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
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7. 合同授予

7.1 定标方式
除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。
采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。
7.2 成交通知
在本章第3.3.1款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。
7.3 履约保证金
免收履约保证金
7.4 签订合同
7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起2-7天内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
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8.重新招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）提交响应文件截止时间止，供应商少于3个的；
（2）经磋商小组评审后否决所有响应文件的。
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9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。 
9.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
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10. 需要补充的其他内容




无。
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[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc23746]第三章 评标办法（综合评分法）
[bookmark: bookmark31]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	

符合 第二章“投标供应商须知 ”规定

	
	
	
资质要求
	符合第二章“供应商须知前附表 ”第1.9项规定（提供独立投标人的或联合体各方的证件)

	
	
	人员要求
	符合第二章“供应商须知前附表 ”第1.9项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知前附表 ”第1.9项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“供应商须知前附表 ”第1.9项规定

	
	
	纳税、社保要求
	符合第二章“供应商须知前附表 ”第1.9项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标供应商须知 ”第1.9项规定

	2.1.2
	形式审查
	投标供应商名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	响应文件签字盖章
	
符合第二章“投标供应商须知 ”规定

	
	
	
投标文件格式
	
符合第六章“响应文件格式 ”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	响应性审查
	工期
	符合第二章“投标供应商须知 ”规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“投标供应商须知 ”规定

	
	
	其他要求
	符合磋商文件规定

	
	
	采购范围
	符合第二章“投标供应商须知 ”规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标供应商须知 ”规定

	

详细磋商
	1. 磋商小组根据本章第3.2款内容集中与单一响应人分别进行磋商，磋商结束后，并要求其在规定时间内提交最后报价。
2. 响应人对所参加磋商项目根据市场行情自主报价，分二次报价（情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求响应人适当进行多轮报价），一次报价须按照磋商文件的报价格式填报，第二次报价在磋商中填报（注：1、最后报价不得超出采购人预算价；2、最后报价明显低于成本价的，响应人需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险）。
3. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价按照本章第2.2款内容进行详细性评审。

	编号
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	商务部分
	分值构成
（总分 100分)
	报价部分：30分
技术部分：55分
综合部分：15分
供应商综合得分=报价部分+综合部分+技术部分

	2
	报价部分30分
	磋商最终报价30 分
	勘察设计报价
（10分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准值，其报价得分为满分 10分，其它合格供应商的磋商报价按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×10 分

	
	
	
	施工报价（20分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准值，其报价得分为满分 20分，其它合格供应商的磋商报价按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准值/投标报价）×20 分

	3
	
技术部分评分标准（55分）
	勘察设计部分（20分）
	1、对招标项目的理解和总体设计思路（8分）
（1）对本项目的理解、总体设计思路表达准确、全面、透彻，有独到见解的得8分；
（2）对本项目的理解、总体设计思路表达较合理的得4分。
（3）对本项目的理解不清晰，总体设计思路表达一般的得2分。
注：未提供不得分。

	
	
	
	2、勘察设计进度保障措施（4分）
（1）进度保障措施得力的得4分；
（2）进度保障措施合理的得2分。
（3）进度保障措施一般的得1分。
注：未提供不得分。

	
	
	
	3、质量保证体系及保证措施（4分）
（1）质量保证体系、措施得力的得4分；
（2）质量保证体系、措施合理的得2分；
（3）质量保证体系、措施一般的得1分；
注：未提供不得分。

	
	
	
	4、 后续服务的安排及保证措施（4分）
（1） 后续服务的安排及保证措施得力的得4分；
（2） 后续服务的安排及保证措施合理的得2分；
（3） 后续服务的安排及保证措施一般的得1分；
注：未提供不得分。

	
	
	







施工部分（35分）
	1、主要施工方案与技术措施（9分）
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，根据方案完整性、合理性、针对性进行打分：
（1）方案安排全面合理，技术可行性强，得9分；
（2）方案安排较合理、技术可行性较强，得6分；
（3）方案安排合理、技术可行性一般的，得4分；
（4）方案安排不完整，技术可行性差，得2分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	2、质量管理体系与措施（4分）
（1）质量保证措施完整合理、经济、安全、切实可行的，得4分；
（2）质量保证措施较完整、安全、可行性较强，得3分；
（3）质量保证措施基本完整、可行性一般的，得2分；
（4）质量保证措施不完整、可行性差，得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	3、安全管理体系与措施（4分）
（1）安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得5分；
（2）安全生产保障体系较健全，管理制度较完善，技术方案可行性较强，得4分；
（3）安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案一般的，得2分；
（4）安全生产保障体系不健全，管理制度不完善，技术方案差，得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	4、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（4分）
（1）创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定，得4分；
（2）有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定，得3分；
（3）安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施一般，管理制度不健全的得2分；
（4）文明施工、环境保护管理体系内容简单的得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	5、工期保证措施（4分）
（1）工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，工程进度计划科学合理的，得4分；
（2）工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理, 工程进度计划基本合理的，得3分；
（3）工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施一般，工程进度计划一般的，得2分；
（4）工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施差，工程进度计划简单的，得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	6、拟投入资源配备计划（4分）
（1）机械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得4分；
（2）械投入计划与工期进度计划呼应，机械设备配置基本合理，劳动力与物资调配计划基本合理，较好满足施工需要的，得2分；
（3）机械设备配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的，得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	7、施工总平面布置（3分）
（1）总体布置有针对性、合理，能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求的，得3分；
（2）总体布置基本合理，能满足施工需要的，符合安全、文明施工要求的，得2分；
（3）总体布置一般，基本满足施工需要的，得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	
	8、风险管理措施（3分）
（1）风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力，得3分；
（2）风险防控管理措施基本齐全，风险预控较符合规范要求，风险控制要点定位较准确，得2分；
（3）风险防控管理措施一般，风险预控基本符合规范要求，风险控制要点定位一般，得1分；
注：缺项或未提供不得分。

	注：以上若有缺项，缺项按 0 分计。

	4
	综合部分评分标准15分
	
企业业绩（10分）
	1、供应商2023年7月1日以来（以合同签订日期为准）完成的中型梁桥或以上桥梁设计业绩，每提供一项得2.5分， 最多得5分。（若为联合投标，由联合体设计单位提供）

	
	
	
	2、 供应商2023年7月1日以来（以竣工验收时间为准）完成的古建筑修缮项目每提供一项得2.5分， 最多得5分。（若为联合投标，由联合体施工单位单位提供）
注： 以上业绩提供合同原件扫描件，时间以竣工验收时间为准。
注：缺项或未提供不得分。

	
	
	服务承诺（5分）
	1、不拖欠农民工工资承诺（2.5分）
（1）承诺全面、详实、可行、合法有效的得2.5分；
（2）承诺可行、合法有效得1.5分；
（3）承诺内容简单、不够合理得0.5分；
（2）履职尽责承诺；（2.5分）
（1）承诺全面、详实、可行、合法有效的得2.5分；
（2）承诺可行、合法有效得1.5分；
（3）承诺内容简单、不够合理得0.5分；
注：缺项或未提供不得分。

	注：以上若有缺项，缺项按 0 分计。





1.评审方法
1.1本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。
1.2经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格检查评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
（1）商务标：见评审办法前附表；
（2）综合标：见评审办法前附表；
（3）技术标：见评审办法前附表。
3. 评审程序
3.1 初步评审
3.1.1只有通过资格审查的供应商才能进入符合性评审。评标委员会依据2.1.2规定的内容和标准对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。
3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：
（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；
（5）不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求。
3.2 详细评审
3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“ 四舍五入 ”。
3.2.3供应商的最终得分以全部小组成员打分的算术平均值为准，作为该供应商的最终得分。
3.2.4在磋商过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。
3.3 响应文件的澄清和补正
3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
3.4 评审结果
3.4.1除第二章“供应商须知 ”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
3.4.3 评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、 《全国公共资源交易平台（河南省 ·平顶山市）》公示。
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附件：废标条件


废标条件


本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法 ”的组成部分，是对第二章“供应商须知 ”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知 ”和本章正文部分的规定为准。

1.未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2.不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
3.磋商报价有算术性错误，投标供应商不接受修正价格的；
4.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5.属于串（围）标行为的；
6.评标委员会认定投标供应商以低于成本报价竞标的；
7.明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8.不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

9.不符合竞争性磋商文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形
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[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc16860]第四章 合同条款及格式


参照《建设项目工程总承包合同》（GF-2020-0216）及其他有关规定，具体条款由发包人与中标人协商确定。
注：此合同仅供参考，具体以实际签订为准。





建设项目工程总承包合同
（示范文本）






       中华人民共和国住房和城乡建设部

白龟湖生态环湖路项目（主体段EPC）勘察、设计、施工总承包                 招标文件
         国家市场监督管理总局
42
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1

[bookmark: _Toc17905]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc54862165]一、工程概况
1. 工程名称：                                    。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                                    。
5. 工程内容及规模：                              。
6. 工程承包范围：                                。
[bookmark: _Toc54862166]二、合同工期
计划开始工作日期：         年     月     日。
计划开始现场施工日期：         年     月     日。
计划竣工日期：         年     月     日。
工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc54862167]三、质量标准
工程质量标准：                                。
[bookmark: _Toc54862168]四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。
具体构成详见价格清单。其中： 
（1） 设计费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 
（2） 设备购置费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（3） 建筑安装工程费（含税）：
人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 
（4） 暂估价（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（5） 暂列金额（含税）：
人民币（大写)                 （¥            元）。
（6） 双方约定的其他费用（含税）：
人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。
2. 合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：               。
[bookmark: _Toc54862169]五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
[bookmark: _Toc54862170]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc54862171]七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc54862172]八、订立时间
本合同于        年     月     日订立。
[bookmark: _Toc54862173]九、订立地点
本合同在                        订立。
[bookmark: _Toc54862174]十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。
[bookmark: _Toc54862175]十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。


	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


[bookmark: _Toc54862176]
[bookmark: _Toc5366]第二部分 通用合同条件
（略）
第三部分 专用合同条款

（以双方协商后签订为准）
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[bookmark: _Toc32061]第五章 工程量清单
请各供应商在附件中下载工程量清单电子版。

1．工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、计量支付规则及图纸等一起阅读和理解。 
1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按计量支付规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价或总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4工程量清单各章是按 “计量支付规则”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“计量支付规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅 “计量支付规则”的有关内容。
1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2．投标报价说明
2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4符合合同条款规定的全部费用应认为己被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为己分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6保险费：按合同条款规定，提供建筑工程一切险费率0.35%，按合同条款规定，提供第三者责任险费率0.33%（100万元），所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.8除另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人和招标人另行确定。

3．计日工说明（本项目不适用）

4．清单专项说明
4.1第100章总则：详见工程量清单。

5.编制依据
[bookmark: _Toc2827]1.本工程设计图纸、有关图集及相关文件 ；
[bookmark: _Toc15986]2.交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》<TG 3830-2018>；
[bookmark: _Toc15273]3.交通运输部《公路工程概算定额》<JTG/T 3831-2018>、《公路工程机械台班费用定额》<JTG/T 3833-2018>；
[bookmark: _Toc19757]4.河南省交通运输厅豫交文[2019]274号《关于发布河南省公路工程建设项目概算预算编制办法补充规定的通知》，本项目人工工日单价取108.85元/工日；
5.材料价格：参考《平顶山工程造价》平顶山市区同时期信息价，信息价不足部分参照郑州市区及周边市区信息价、专业测定价以及市场询价等。
[bookmark: _Toc29221]6.其他工程费及间接费根据交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》<JTG 3830-2018>、国发办[2019]13号文《国务院办公厅关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》、豫交文[2019]274号文的规定计算。
[bookmark: _Toc28290]7.根据交通运输部公告2019年第26号文通知，税率按国家税法规定建筑业增值税税率9%计取。






























[bookmark: _Toc1148]第六章 初步设计图纸（另附）	
请各供应商在附件中下载图纸电子版。
[bookmark: bookmark8]





































[bookmark: _Toc5707]第七章 发包人技术标准和要求


一、建设内容及规模：
桥梁为灾后加固修缮项目，在保留原貌基础上对水毁桥梁按照原拱桥外观形式加固修缮，恢复历史风貌。修复后桥梁全长50米，全宽6米。桥梁上部结构为实腹式石砌七联拱，桥跨布置为7X3.6米，拱圈厚度0.3米，单孔净跨径3.6米，矢高2.4米，矢跨比2/3.拱上高度0.9米。下部结构为石砌实体墩台。桥面铺装为钢筋混凝土现浇层+红条石铺砌，护栏采用石刻造型栏杆。桥梁两端设置引线顺接现状道路，路面结构同桥面铺装。本项目共分为一个标段。
二、按照合同约定， 中标人承担工程勘察设计、材料采购、施工、安装、调试、试运行、竣工验收、移交、配合备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。若因承包人原因导致工程质量未通过相关部门验收，承包人应承担全部整改费用及因此产生的延期损失。 应遵循以下法律法规：
1、 国家关于工程建设现行的有关法律、法规；
2、 国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定；
3、 以上两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。


















[bookmark: _Toc12072]第八章 投标文件格式






	（项目名称）








[bookmark: bookmark9]响  应  文 件

采购编号：

（封面）









投标人：                             （盖单位电子签章）
法定代表人：                    （法定代表人电子签名或盖章）
日期：         年         月         日
备注：若投标人为联合体，则须由联合体牵头人的法定代表人签署， 由联合体牵头人盖单位电子签章。
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[bookmark: bookmark10]一、磋商函及磋商函附录
（一） 磋 商 函

致 ： （ 采购人或采购代理机构名称）

1.     我方已仔细研究了           （项 目名称） 采购项 目竞争性磋商文件的全部内容 ， 愿意以磋商总价（大写）           （小写       ）的报价，其中勘察设计费：（大写）           元（小写       元）的报价 ，施工费：（大写）           元（小写       元）的报价，工期          ，按合同约定完成全部工作并交付验收 ， 因工程逾期造成的项 目 资金无法支付损失由我方承担责任 ， 我方 自愿放弃诉讼权利。
2.   如果我方成交 ， 我方将按竞争性磋商文件的规定签订并严格履行合同中 的责任和义务 , 在签订合同时不向你方提出附加条件 ，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金 ，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
3.  我方已详细审查全部竞争性磋商文件 ， 包括修改文件以及全部参考资料和有关附件 。 我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.  磋商有效期为提交首次响应文件的截止之 日起   60   日历天。
5.   如果在规定的开启时间后 ， 我方承诺在磋商有效期内不撤回响应文件。
6.  我方在此声明 ，所递交的响应文件及有关资料内容完整 、 真实和准确 ，且不存在第二章“ 响应人须知 ”第  1.9 项规定的任何一种情形。
7.  我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料 ， 完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

响应人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：                                   
邮政编码：                   
电话：                         
               
 日期：     年    月  日


备注：若投标人为联合体，则须由联合体牵头人的法定代表人签署， 由联合体牵头人盖单位电子签章。
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（二）磋商函附录



	项 目名称
	

	响应人
	

	采购范围
	

	采购编号
	

	

磋商总报价
	大写：                  
小写：                 
（响应人应在此填列第一次报价 ，但以响应人最后一次的磋商报价为成交价 )

	

勘察设计费
	大写：                  
小写：                 
（响应人应在此填列第一次报价 ，但以响应人最后一次的磋商报价为成交价 )

	
施工费
	大写：                  
小写：                 
（响应人应在此填列第一次报价 ，但以响应人最后一次的磋商报价为成交价 )

	工期
	

	质量要求
	

	项 目经理
	姓名：
	级别：
	注册证号：

	设计负责人
	姓名：
	级别：
	证号：

	勘察负责人
	姓名：
	级别：
	注册证号：

	缺陷责任期
	

	备  注
	




投 标 人：                       （盖单位电子签章）
法定代表人：          （法定代表人电子签名或盖章）	 年        月        日
备注：若响应人为联合体，则须由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签署，由联合体牵头人盖单位电子签章。
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[bookmark: bookmark11]二、法人代表身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
[bookmark: bookmark12]（一）法定代表人身份证明



响应人名称：                               

姓名：                   性别：               年龄：          职务：                      

系                                    （响应人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附 ：法定代表人身份证正反面扫描件。










响应人：                                   （盖单位电子签章）



日   期：               年        月       日















备注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。
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[bookmark: bookmark13]（二）授权委托书
本人                     （姓名） 系                           （响应人名称） 的法定代表人 ，现委托                    （姓名 、职务） 为我方代理人 。 代理人根据授权 ， 以我方名义签署 、澄清确认 、 递交 、 撤 回 、 修改采购项 目 响应文件 、 签订合同和处理有关事宜 ， 其法律后果由我方承担。


委托期限：                      
代理人无转委托权。
附 ： 法定代表人身份证正反面扫描件及委托代理人身份证正反面扫描件





响应人：                                   （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号：                                     

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号：                                     



	 年        月        日








注：若投标人为联合体，由联合体牵头人出具。
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3. 已标价工程量清单

投标人将已标价工程量清单以扫描件形式附于本项内容之后即可。




[bookmark: bookmark14]四、联合体协议书（如有）
		（所有成员单位名称） 自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加	 （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、本联合体协议书由双方签字盖章，其它费用缴纳、文件签字盖章等内容均由我方牵头人办理。
5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执     份。
牵头人名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                        （法定代表人签字或盖章）
成员一名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                        （法定代表人签字或盖章）
成员二名称：                                  （盖单位公章）
法定代表人：                        （法定代表人签字或盖章）


……
	 年         月        日
注：1.联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。
2.本协议书格式仅供参考，具体内容或格式以联合体成员签订的协议书为准。
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[bookmark: bookmark15]五、技术部分
（勘察设计方案及施工方案）
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[bookmark: bookmark16]六、项目综合部分
（格式、内容自拟）
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[bookmark: bookmark17]七、项目管理机构
（一）主要人员简历表

	序 号
	

职务
	

姓名
	

职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	

	
一
	项目经理
	
	
	
	
	
	

	
二
	设计负责人
	
	
	
	
	
	

	
三
	勘察负责人
	
	
	
	
	
	

	四
	施工技术负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：附人员相关职称证或执业证或岗位证件，此表可根据实际情况自行扩展。
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（二）无在建承诺书（工程项目经理）

	（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程 ”）的工程总承包项目经理	（工程总承包项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理、施工项目负责人。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。



特此承诺！





投标人：                              （盖单位电子签章）
法定代表人：               （法定代表人电子签名或盖章）


	 年         月          日









备注：若投标供应商为联合体， 由联合体牵头人出具。
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[bookmark: bookmark18]八、资格审查资料
[bookmark: bookmark19]（一）投标供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	




其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	

经营范围
	

	备注
	




注：后附营业执照、资质证书等资格审查资料。若投标人为联合体，本表由联合体牵头人填写，后附联合体所有成员资格审查相关资料扫描件。前已附资料此处可省略。
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附件
郏县政府采购供应商信用承诺函


致                （采购人或采购代理机构）：
单位名称（ 自然人姓名）：                    
统一社会信用代码（身份证号码）：                
法定代表人（负责人）：                
联系地址和电话：                     


为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人） 自愿作出以下承诺：
一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（八）未曾做出虚假采购承诺；
（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交 ”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采
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购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标供应商：            （单位单子签章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子签名或盖章）	 年       月       日



注：1、投标供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。
2、投标供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。


备注：若投标供应商为联合体， 由联合体牵头人出具。













w
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九、承诺书
[bookmark: bookmark34]（一）供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
在                        （项目名称 ） 投标采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。





供应商（单位电子签章）：                          
法定代表人或委托代理人（电子签名或盖章）：           
日    期：     年     月     日












备注：若投标供应商为联合体， 由联合体牵头人出具。
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[bookmark: bookmark23]（二）采购代理服务费承诺函





致             （采购人及采购代理机构）：
我们在贵公司组织的（项目名称：     ，项目编号：    ）招标采购中若获中标
（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按磋商文件的规定 , 以银行转账或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。


投标供应商：            （单位电子签章）
法定代表人或其委托代理人：        （电子签名或盖章）	 年       月       日















备注：若投标供应商为联合体， 由联合体牵头人出具。
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[bookmark: bookmark24]十、 中小企业声明函（如有）


本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020 ﹞ 46号） 的规定 ， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项 目名称） 采购活动 ， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 。 相关企业（含联合体中 的 中小企业 、 签订分包意 向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接） 企业为（企业名称），从业人员      人 ，营业收入为      万元 ，资产总额为     万元① ,  属于（ 中型企业 、 小型企业 、微型企业）；
2.（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接） 企业为（企业名称 ），从业人员      人 ， 营业收入为      万元 ， 资产总额为      万元 ，属于（ 中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业 ，不属于大企业的分支机构 ，不存在控股股东 为大企业的情形 ，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责 。 如有虚假 ， 将依法承担相应责任。





企业名称（盖章）：
日 期：

注 ： ①从业人员 、 营业收入 、 资产总额填报上一年度数据 ，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②以联合体形式参加政府采购活动 ，联合体各方均为中小企业的 ，联合体视同中小企业。其中 ，联合体各方均为小微企业的 ，联合体视同小微企业。
③在政府采购活动中 ，供应商提供的工程工程由中小企业承建 ，即工程施工单位为中小企业的 ，才能享受享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
（提醒：如果响应人不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。）

备注：若投标供应商为联合体，联合体各方均需出具。
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[bookmark: bookmark25]十一、残疾人福利性单位声明函


（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）



本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是            。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。




供应商名称（单位电子签章）：

日期：










备注：若投标供应商为联合体，联合体各方均需出具。
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[bookmark: bookmark26]十二、监狱企业证明文件（如有）




根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受 10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。



注：在响应文件中附扫描件。







备注：若投标供应商为联合体，联合体各方均需出具。
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[bookmark: bookmark27]十三、其他资料


（附投标人根据招标文件的要求，认为需要补充的其他资料）
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